07_FASES_DEL_PRODUCTO.md

Proyecto: Ceiba Vet SaaS
Versión: 1.0
Estado: Canónico — Roadmap por fases y criterios de paso

0. Propósito

Definir las fases de producto (MVP → Intermedio → Avanzado), qué incluye cada una, criterios de aceptación (gating), requisitos técnicos y humanos, riesgos principales y el camino de migración entre fases. Sirve como guía para priorizar TDs, pilots y acuerdos estratégicos (p. ej. Zoetis).

1. Resumen de fases (visión rápida)

- MVP (validable en 1 clínica piloto): núcleo clínico + POS + inventario básico + audit logs + multi-tenant mínimo. Objetivo: comprobar adopción y procesos operativos en entornos reales.

- Intermedio (fase 1 — base): hospitalización digital, lotes y caducidad, device gateway básico (batch → semi-automático), agenda avanzada, reports BI iniciales, mejoras en POS (reservas, pagos parciales).

- Intermedio (fase 2 — fortalecido): integración de dispositivos en tiempo cercano a real, CDSS defensivo (alertas), automatización de inventario por worker transaccional, APIs para laboratorios.

- Avanzado (Ceiba definitiva): CDSS asistido con evidencia, BI poblacional rentable (anónimos), marketplace/partners (Zoetis), multi-región con sharding, soporte SSO/enterprise, programa de certificación clínica.

2. MVP — alcance, criterios y entregables

2.1 Alcance funcional (entregable mínimo)

- Multi-tenant básico y onboarding de tenant.

- Users & roles (owner, admin, vet, tech, reception).

- Owners, patients, consultations (SOAP) append-only.

- Generación de recetas PDF.

- Products, sales (POS) y stock manual.

- product_lots (recepción mínima).

- Audit logs y reportes operativos diarios (corte de caja).

- Procedimiento de backup y despliegue (DEPLOYMENT_MVP.md).

- Checklist y documentación para pilot onboarding.

2.2 Criterios de aceptación (KPI gating)

- Piloto con ≥1 clínica: validar checklist mínimo.

- SOAP completeness ≥ 90% en 24h (pilot).

- Corte de caja diario coherente (diferencia ≤ 5% con control manual).

- 0 bugs críticos en flujos de facturación e inventario durante 30 días.

2.3 Requisitos técnicos

- FastAPI backend, Next.js frontend, PostgreSQL single DB.

- Alembic migrations, CI pipelines básicos.

- Workers para PDF y tareas asincrónicas (celery/RQ).

- Hosting cloud (GCP/AWS) con despliegue en staging y prod.

2.4 Equipo mínimo para MVP

- 1 tech lead / backend (parcial)

- 1 frontend (Next.js)

- 1 fullstack/QA (tests E2E)

- 1 clinical advisor (part-time)

- 1 piloto admin/implementer en sitio (onboarding)

3. Intermedio — objetivo y bloques

3.1 Intermedio Fase 1 (base)

Objetivo: transformar consultorios en clínicas ordenadas.
Nuevas capacidades:

- Inventario por lotes y caducidad con FIFO.

- Hospitalización básica (admisión, administrations, bed management).

- Agenda avanzada y recordatorios (SMS/WhatsApp integración mínima).

- Device Gateway para batch imports y normalización.

- BI descriptivo: dashboards de ventas, rotación y uso clínico.

Gating / KPIs:

- Reducción errores facturación ≥40% vs baseline.

- Inventory variance tolerance ≤ ±10% por mes.

- Hospitalization workflows documentados y usados en 3 pilotos.

3.2 Intermedio Fase 2 (fortalecido)

Objetivo: automatizar y acercar a tiempo real.
Nuevas capacidades:

- Device integrations near-real-time (monitores, básculas).

- CDSS defensivo: alertas de dosis, interacciones y flags.

- Automatización transaccional del decremento de inventario.

- API para laboratorios y report import.

- Planes de precios y gestión de suscripciones (billing SaaS).

Gating / KPIs:

- Device ingestion success rate > 95%.

- CDSS alerts validas y operación segura (falsos positivos controlados).

- ≥ X clínicas usando hospitalización y devices sin fallos críticos.

Equipo adicional:

- 1 ingeniero de integración (devices/API).

- 1 devops/SRE.

- 1 product manager / customer success para pilots B2B.

4. Avanzado — Ceiba definitiva

4.1 Capacidad

- CDSS asistido con trazabilidad de evidencia y versionado de modelos.

- BI poblacional con datasets anonimizados y producto de insights (venta/partnerships).

- Escala multi-región (sharding por tenant, replicación geográfica).

- Programas de certificación para clínicas y especialistas.

- Marketplace B2B2C con socios (Zoetis, distribuidores).

4.2 Gating y métricas de negocio

- Plataforma estable con 300+ clientes pagos (o equivalente ARR).

- BI productizado que genera ingresos adicionales (contratos).

- Cumplimiento normativo para mercados objetivo (facturación fiscal, data residency).

- Modelo de soporte y operaciones (SLA 24/7 según planes empresariales).

4.3 Equipo requerido (estimado)

- Equipo de producto y data (data scientists, ML engineers).

- Equipo de seguridad y compliance.

- Equipo comercial y alianzas (ej. zoetis liaison).

- Equipo de soporte regional (on-site integrators).

5. Criterios de migración y compatibilidad

- Migraciones: todos los cambios destructivos siguen política 2-step.

- Backward compatibility: API v1 mantenida hasta retirar formalmente.

- Tenant upgrades: plan para migrar tenant MVP→Intermedio con scripts de datos, pruebas y ventana de corte.

- Licenciamiento y feature flags: activar módulos por plan/tenant.

6. Rollout y pilotaje (estrategia)

- Selección de pilotos: clínicas con disciplina mínima, interés en digitalizar y disposición a feedback formal.

- Onboarding controlado: checklist, entrenamiento, soporte en sitio las primeras 2 semanas.

- Beta público controlado: 5–20 clínicas durante 3–6 meses.

- Iteración: fixes críticos, mejoras UX, estabilización del worker y device gateway.

- Lanzamiento comercial: pricing, acuerdos B2B (Zoetis), materiales de venta.

7. Monetización por fase (modelo simplificado)

- MVP: tarifa mensual baja por clínica + setup fee (onboarding).

- Intermedio: suscripción por tier (más usuarios, devices, hospitalización) + fees por integraciones.

- Avanzado: licencias enterprise, revenue share por BI/insights y comisiones por marketplace.

(Precios concretos se definen con estudios de mercado y unit economics.)

8. Riesgos por fase y mitigaciones

MVP

- Riesgo: adopción baja por hábito en papel.

  - Mitigación: onboarding in situ, flujos fast-path, incentivos.

Intermedio

- Riesgo: integraciones device vendor-lock.

  - Mitigación: gateway estándar y adaptadores, pruebas piloto por fabricante.

Avanzado

- Riesgo: compliance internacional y data residency.

  - Mitigación: arquitectura regional, asesoría legal temprana.

9. Requisitos legales y cumplimiento por fase

- MVP: políticas básicas de privacidad, consentimientos ligados a eventos.

- Intermedio: preparación para requisitos fiscales/regionales, acuerdos DPA con tenants.

- Avanzado: certificaciones (ISO/ SOC), acuerdos comerciales con partners, acuerdos de investigación para BI.

10. Checklist técnico mínimo por fase (resumen)

- MVP: auth, tenants, SOAP versioning, POS básico, backups, CI.

- Intermedio: product lots, hospitalizations, device gateway (batch), BI dashboards, RLS opcional.

- Avanzado: ML infra, model governance, sharding, enterprise features.

11. Roadmap de TDs (prioridad inicial)

- TD-001: crear tenants endpoint + onboarding flow.

- TD-002: users & roles + auth.

- TD-003: owners & patients CRUD.

- TD-004: consultations + soap append-only.

- TD-005: products + simple POS.

- TD-006: product_lots + inventory_movements skeleton.

- TD-007: documents (PDF) worker.

- TD-008: pilot onboarding scripts & checklist.

- TD-009: device_events raw ingestion + normalization worker (MVP light).

- TD-010: hospitalizations (Intermedio).

(Ver MVP_ROADMAP.md para detalle TD → responsable → tests.)

12. Señales que indican paso a la siguiente fase

- Datos operativos limpios y consistentes (DQ metrics).

- KPIs de adopción y uso estables en pilots.

- Infraestructura y costos controlados (unit economics viables).

- Equipo mínimo en sitio y remoto contratado.

13. Notas finales

- Las fases NO son bloques rígidos; permiten iteraciones y activación por tenant.

- Priorizar siempre la seguridad clínica y la trazabilidad al ampliar funcionalidades.

- Documentos de referencia obligatoria: DOCUMENTO_MAESTRO.md, 06_REGLAS_DE_NEGOCIO.md, 04_MODELO_DE_DATOS.md, MVP_ROADMAP.md, PILOT_ONBOARDING.md.

Fin de 07_FASES_DEL_PRODUCTO.md