AI_DEVELOPMENT_PROTOCOL.md

Proyecto: Ceiba Vet SaaS
Tipo: Protocolo operativo para desarrollo con IAs
Versión: 1.0 — Canónico
Ubicación recomendada: /docs/AI_DEVELOPMENT_PROTOCOL.md

0. Propósito corto

Definir el proceso exacto, reproducible y auditable para utilizar IAs en el desarrollo, documentación, tests y despliegue de Ceiba. Evita el “frankenstein” de prompts y garantiza trazabilidad, seguridad clínica y coherencia con el Documento Maestro.

1. Principios operativos (resumidos)

- Document-first: toda tarea empieza y termina con un archivo en /docs o un TD en el roadmap.

- Contexto obligatorio: antes de pedir a una IA cualquier cambio, cargar AI_CONTEXT.md + AI_RULES.md.

- Versionado de prompts: cada prompt es un artefacto versionado y citado en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

- Reproducibilidad: outputs de IA deben poder ejecutarse en CI con tests automáticos.

- Rastro humano: ninguna sugerencia de IA se aplica sin revisión humana (owner o reviewer asignado).

2. Roles y responsabilidades

- Requester (Product Owner / PM): define la tarea, objetivos, datos de entrada y criterios de aceptación. Crea TD.

- IA (asistente): genera borradores, código, tests, documentación y sugerencias. Siempre declara supuestos.

- Reviewer (Tech Lead / Clinical Advisor): valida exactitud, seguridad y coherencia clínica. Firma cambio en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

- Integrator (Dev): aplica cambios en repo, añade tests y ejecuta CI/CD.

- Owner (Founder / PM): aprueba despliegue a staging/prod según gating.

3. Flujo estándar para una TD que usa IA

- Crear TD en MVP_ROADMAP.md o sistema de tickets con:

  - título claro,

  - descripción concisa,

  - datos de entrada (endpoints, DB tables, specs),

  - criterios de aceptación (tests E2E o métricas),

  - owner y reviewer asignados.

- Preparar contexto: compilar en un solo mensaje:

  - AI_CONTEXT.md (corto copy),

  - fragmentos relevantes del DOC (p. ej. 04_MODELO_DE_DATOS.md),

  - muestra de datos (ejemplos JSON/DB rows),

  - tests esperados (unit + integration),

  - límite de seguridad (regras de IA).

- Prompting estructurado:

  - usar plantilla de prompt (ver AI_PROMPT_TEMPLATE.md),

  - versionar prompt (prompt_v1, prompt_v1.1),

  - registrar en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md con motivo del cambio.

- Generación y revisión inicial:

  - IA produce: propuesta técnica, fragmento de código, tests unitarios, documentación de cambios.

  - IA debe incluir CHANGE_IMPACT.md corto: qué módulos toca, migraciones DB, riesgos.

- Revisión humana:

  - Reviewer chequea: seguridad clínica, consistencia con reglas, pruebas propuestas.

  - Si aplica, reviewer indica “aprobado para integración” o solicita correcciones puntuales.

- Integración en repo:

  - Integrator crea branch td-XXX/feature-desc.

  - Aplica código, añade tests y fixtures (mocks).

  - Añade docs/ actualizado (README de la TD + cambios en specs).

- CI/CD y pruebas:

  - Ejecutar pipeline: lint, unit tests, integration tests E2E (simulación de flujos).

  - Tests deben incluir casos de borde clínicos y de negocio (p. ej. dosis fuera de rango).

- Canary / staging:

  - Desplegar a staging, ejecutar sanity checks automáticos y checklist manual (pilot checklist).

  - Recolección de logs y métricas.

- Despliegue:

  - Owner autoriza despliegue a prod según gating.

  - Registrar release en CHANGELOG.md y PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

- Post-release:

  - Monitorear métricas 72h (errores, alertas clínicas, ingestion failures).

  - Si issue crítico, revertir y abrir TD de hotfix.

4. Reglas de prompting y versión de prompts

- Prompt como código: guardar en /docs/ai_prompts/{td_id}/{prompt_name}_v1.md.

- Metadatos por prompt: author, date, purpose, inputs required, model recommended, cost estimate.

- Test de prompt: incluir 3–5 fixtures (casos de uso) y el output esperado. Ejecutar antes de aceptar prompt.

- Prompts inmutables tras aprobación salvo vX+1 con changelog y aprobación clínica si afectan CDSS.

5. Calidad y seguridad del código generado por IA

- No aceptar código sin tests. Todo PR con código IA debe incluir tests (unit + integration).

- No ejecutar cambios en prod sin pruebas. Los cambios no deben romper contratos OpenAPI.

- Revisión manual obligatoria para cualquier cambio que toque:

  - reglas clínicas,

  - cálculos de dosis,

  - decrementos de inventario,

  - accesos o permisos.

6. Datos de ejemplo y mocks

- Usar datasets sintéticos que reflejen la realidad del chat: pacientes mestizos, pesos faltantes, dosis por kg, lotes con expiración.

- Guardar fixtures en /tests/fixtures/td-XXX/.

- No usar datos reales de tenants en prompts de IA en desarrollo.

7. Pipeline de validación clínica

- Para cualquier cambio que afecte al flujo clínico:

  - Revisar por Clinical Advisor (marcar aprobaciones en PR).

  - Ejecutar tests con casos clínicos (normales y críticos).

  - Realizar pilotaje en 1 clínica controlada si el impacto es alto.

  - Registrar feedback y métricas.

8. Manejo de errores y rollbacks

- Rollback plan obligatorio en TDs que afecten DB schema o flujos críticos.

- Migraciones destructivas requieren: script de rollback, backup snapshot y ventana de mantenimiento.

- Definir umbrales de alerta que disparen rollback automático (por ejemplo, tasa de errores > 5% en 1h).

9. Control de costos y selección de modelos

- Elegir modelo IA según:

  - sensibilidad del task (privacidad, riesgo clínico),

  - costo por token,

  - latencia requerida.

- Documentar elección en prompt metadata (model: gpt-5-mini o similar) y estimar coste por ejecución.

10. Auditoría y trazabilidad de decisiones IA

- Registrar en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md:

  - prompt used (path + version),

  - IA output summary,

  - reviewer approval,

  - date/time,

  - TD linked.

- Mantener un AI_USAGE_REPORT.md con stats mensuales: prompts run, cost, approvals, incidents.

11. Manejo de discrepancias entre IAs o versiones

- Si outputs de distintas IAs/modelos difieren:

  - crear task de comparación,

  - ejecutar fixtures,

  - elegir output que pase tests y revisión clínica,

  - documentar la elección.

12. Checklist mínimo para aceptar un cambio generado por IA

- TD creado y aprobado.

- Prompt versionada y almacenada.

- Código con tests (unit + integration) incluido.

- Clinical Advisor revisó y aprobó (si aplica).

- CI verde en staging.

- Rollback plan documentado.

- CHANGELOG y PRODUCT_DECISIONS_LOG actualizados.

13. Ejemplo breve (flujo aplicado)

TD-042: “Agregar validación de dosis en POST /prescriptions”

- Requester crea TD, adjunta spec y ejemplos.

- Prompt_v1 genera patch para endpoint + tests.

- Reviewer (clinical) valida reglas de bloqueo y override.

- Integrator aplica branch td-042/dose-validation, CI pasa.

- Deploy a staging, pilot 1 clínica por 7 días, métricas ok, deploy prod.

- Registro en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

14. Deuda técnica y limpieza de prompts

- Revisar prompts cada 3 meses.

- Retirar prompts obsoletos y archivar con razón.

- Mantener PROMPT_CATALOG.md con estado: active / deprecated / archived.

15. Final — conducta operativa

- No se usa IA para “escribir y aplicar” sin control humano.

- La IA es herramienta. El proceso, la garantía.

- Este protocolo se actualiza al ritmo de Ceiba y debe versionarse.

Fin de AI_DEVELOPMENT_PROTOCOL.md