1. Propósito del documento

Documento rector que define la identidad, el límite de responsabilidad, las reglas de evolución y el orden de trabajo de Ceiba. Todo diseño, desarrollo, decisión comercial y cambio de alcance debe poder justificarse contra este documento. Sirve como contrato intelectual entre propietario, desarrolladores y colaboradores.

2. Visión abreviada

Ceiba es una plataforma SaaS veterinaria multi-tenant cuyo objetivo es transformar la práctica clínica real en procesos trazables, reproducibles y analíticos. Ceiba amplifica buenas prácticas. No sustituye juicio profesional.

3. Misión operativa

Proveer a consultorios y hospitales las herramientas mínimas y progresivas para:

- Documentar actos clínicos con trazabilidad.

- Integrar administración e inventario sin perder la prioridad clínica.

- Escalar desde un consultorio hasta una red de hospitales sin reescribir la base técnica.

4. Público objetivo y estrategia de adopción

- Fase inicial: consultorios y clínicas pequeñas en MX con voluntad de ordenar procesos.

- Fase intermedia: clínicas medianas con personal técnico y enfermería.

- Fase avanzada: hospitales y redes con integración de equipos y partners B2B.
Estrategia: pilotos controlados, adopción por calidad, no por volumen.

5. Principios inmutables

- Medicina primero: la seguridad y calidad clínica guían el diseño.

- Trazabilidad total: cada acto es registrados, versionado y atribuible.

- IA asistente: su salida siempre indica fuente, evidencia y grado de certeza; no prescribe.

- Evolución por fases: funcionalidades avanzadas se activan por madurez de datos y procesos.

- No al Excel glorificado: datos estructurados para análisis; texto libre solo cuando es imprescindible.

- Separación de responsabilidades: dominios clínico, operativo y financiero se mantendrán conceptualmente separados.

6. Alcance y límites del producto (resumen ejecutivo)

6.1 Alcance obligatorio (núcleo que siempre existe)

- Multi-tenant real con tenant_id obligatorio.

- Gestión de usuarios y roles.

- Registro de propietarios y pacientes.

- Expediente clínico longitudinal (consultas SOAP versionadas).

- Logs de auditoría inmutables.

6.2 Ceiba MVP (lo que se debe entregar al piloto mínimo)

- Endpoints y UI para tenants, usuarios, propietarios, pacientes.

- Crear/abrir/cierrar consultas y registrar SOAP (append-only).

- Inventario básico (productos).

- Product lots (recepción) y movimientos mínimamente operativos.

- POS básico y generación de receta PDF.

- Reportes operativos diarios: consultas, ventas y corte de caja.

- Backups y procedimiento de despliegue básico.

6.3 Fuera del MVP (no implementar antes de tiempo)

- CDSS operativo capaz de diagnosticar o prescribir.

- Integraciones en tiempo real con equipos sin un programa piloto controlado.

- BI poblacional robusto con datos no validados.

- Automatizaciones financieras complejas (facturación fiscal masiva) hasta validar el flujo POS.

7. Reglas de decisión y prioridades

- Decisión técnica o de producto debe estar registrada en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

- Cualquier cambio de alcance que afecte al MVP requiere aprobación del owner y entrada previa en el documento de decisiones.

- Priorizar siempre correcciones que afecten trazabilidad, seguridad o integridad de datos por encima de UX estético.

8. Orden de trabajo y lanzamiento (roadmap operativo)

- Definir modelo de datos (completo) y migraciones iniciales.

- Implementar multi-tenant y auth.

- Implementar owners → patients → consultations → soap.

- Implementar inventory → products → lots → movements.

- Implementar sales / POS mínimo y generación de documentos.

- Tests E2E para flujos críticos.

- Pilot onboarding.

- Iterar según feedback y pasar a Intermedio en bloque si KPIs son cumplidos.

(Detalle técnico y TDs en MVP_ROADMAP.md.)

9. Gobernanza documental y control de cambios

- Fuente de verdad: /docs en repo.

- Cada archivo tiene version y last_editor.

- Cambios mayores deben registrarse en CHANGELOG.md y en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

- Proceso de cambio: propuesta → registro en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md → aprobación del owner → actualización de documento → nota en CHANGELOG.md.

10. Política de uso de IA

- La IA solo interviene bajo reglas definidas en AI_RULES.md y contexto desde AI_CONTEXT.md.

- Prompts y protocolos de trabajo con IA están documentados en AI_PROMPT_TEMPLATE.md y AI_DEVELOPMENT_PROTOCOL.md.

- Cualquier output de IA utilizado en código o producto debe ser validado por humano y versión registrada.

11. Privacidad y datos

- Datos sensibles se guardan por tenant.

- Exportes para BI/IA son siempre anonimizados salvo consentimiento explícito.

- Política de retención mínima configurable por tenant; se documenta en 09_GOBERNANZA.md.

- Consentimientos y documentos legales versionados y ligables a eventos clínicos.

12. Métricas de éxito (KPI iniciales de validación piloto)

- ≥ 90% de consultas registradas en SOAP dentro 24h.

- Reducción ≥40% en errores de facturación en 30 días.

- Tiempo medio de registro de consulta ≤ 6 minutos.

- ≥ 80% de recetas vinculadas a inventario (no manual).

KPIs posteriores se definen en MVP_ROADMAP.md y en PILOT_ONBOARDING.md.

13. Riesgos críticos y mitigación

- Adopción pobre: mitigación con onboarding guiado y permisos mínimos.

- Datos sucios: mitigación con FIELD_ASSUMPTIONS.md, validaciones y auditoría.

- Dependencia técnica: mitigación con arquitectura modular y migraciones controladas.

- Expectativas de IA: mitigación con comunicación clara y bloqueos de funcionalidad.

14. Entidades de responsabilidad

- Owner (propietario legal del producto): decisiones comerciales y aprobación final.

- Tech lead: decisiones técnicas menores y control de calidad de migraciones.

- Clinical advisor: valida reglas clínicas y mapea con guías (WSAVA, IRIS, ACVIM).

- Equipo de QA: valida flujos críticos antes de despliegue.

- Piloto partner: clínica que participa en validación; tiene responsabilidades de entrenamiento y feedback.

15. Entrega y siguientes pasos inmediatos

- Guardar este archivo en /docs/DOCUMENTO_MAESTRO.md.

- Abrir MVP_ROADMAP.md y garantizar que los TDs referencien las migraciones creadas.

- Programar primer piloto con clínica piloto y checklist en PILOT_ONBOARDING.md.

16. Anexos y referencias

- Guías clínicas: WSAVA, IRIS, ACVIM, AAHA.

- Referencias técnicas: FastAPI, PostgreSQL, Next.js (documentadas en 02_ARQUITECTURA_GENERAL.md).

- Logs de decisiones: PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

- Supuestos de campo: FIELD_ASSUMPTIONS.md.

17. Aprobación y control

- Firma digital/registro de aprobación por: Owner.

- Fecha de aprobación: [dd-mm-aaaa].

- Cualquier modificación mayor requiere nueva versión con registro en PRODUCT_DECISIONS_LOG.md.

Fin de DOCUMENTO_MAESTRO.md