MVP_ROADMAP.md

Proyecto: Ceiba Vet SaaS
Objetivo: Construir un MVP clínico-operativo sólido, usable en campo real, sin automatización riesgosa ni complejidad prematura.

Principio rector del roadmap

Ceiba se construye desde la base estructural hacia la operación clínica, no desde pantallas.
El orden responde a una lógica estricta:

- Sin multi-tenant no existe SaaS.

- Sin datos confiables no existe clínica.

- Sin flujo clínico claro no existe valor.

- La IA y automatización llegan después, no antes.

Fase 0 – Preparación (pre-código)

Objetivo: Evitar Frankenstein desde el día 1.

- Repositorio limpio.

- Estructura de carpetas definida.

- Versionado activo.

- Documentación canónica cargada.

- Entorno local estable (sin Docker pesado si no es necesario).

Entregable:
Proyecto vacío pero gobernado.

Fase 1 – Núcleo estructural (fundaciones)

Objetivo: Que Ceiba pueda existir como SaaS.

TD-001 Multi-tenant

- Tenant (clínica) como entidad raíz.

- Todo cuelga del tenant.

- Aislamiento lógico de datos.

TD-002 Usuarios y roles

- Usuario.

- Rol.

- Permisos básicos.

- Relación usuario–tenant.

Regla:
No clínica todavía. Solo estructura.

Fase 2 – Núcleo clínico mínimo

Objetivo: Poder registrar y atender pacientes.

TD-003 Propietarios

- Datos incompletos permitidos.

- Identificador estable.

- Relación con pacientes.

TD-004 Pacientes

- Especie.

- Identificación flexible.

- Estado vital.

- Relación con propietario y tenant.

TD-005 Historia clínica base

- Evento clínico.

- Fecha.

- Responsable.

- Texto libre estructurado.

Resultado:
Ceiba ya puede “ver pacientes”.

Fase 3 – Flujo clínico real

Objetivo: Simular una consulta real.

TD-006 Consulta

- Motivo.

- Exploración.

- Impresión clínica.

- Plan.

TD-007 Signos vitales

- Campos tolerantes a error.

- Valores opcionales.

- Registro temporal.

TD-008 Diagnósticos

- Texto clínico.

- Sin codificación forzada.

- Múltiples diagnósticos permitidos.

Fase 4 – Agenda básica

Objetivo: Ordenar el tiempo clínico.

TD-009 Agenda MVP

- Citas simples.

- Estado de cita.

- Relación con paciente.

Nota:
No es inteligente aún. Solo confiable.

Fase 5 – Hospitalización MVP

Objetivo: Manejar pacientes internados.

TD-010 Hospitalización

- Ingreso.

- Estado diario.

- Evoluciones.

- Alta.

Sin dispositivos. Sin automatización.

Fase 6 – Seguridad y gobernanza mínima

Objetivo: Que el MVP sea defendible.

TD-011 Permisos clínicos

- Quién ve.

- Quién edita.

- Quién firma.

TD-012 Auditoría básica

- Quién cambió qué.

- Cuándo.

Fase 7 – IA pasiva (solo apoyo)

Objetivo: Asistir, no decidir.

TD-013 IA de apoyo clínico

- Sugerencias textuales.

- Resúmenes.

- Alertas suaves.

Regla dura:
La IA no decide.

Fase 8 – Cliente piloto

Objetivo: Validación real.

TD-014 Onboarding piloto

- Carga de datos reales.

- Uso diario.

- Observación de fricción.

Qué NO entra al MVP

- Billing avanzado.

- Integración con equipos médicos.

- WhatsApp automático.

- Petshop.

- Analítica avanzada.

- Automatización clínica.

Todo eso pertenece a fases posteriores.

Criterio de salida del MVP

Ceiba puede:

- Operar una clínica real pequeña.

- Registrar pacientes reales.

- Soportar errores humanos.

- No romperse ante datos imperfectos.